**Октябрь 2012г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Филиал | Наименование  фирмы | Ф.И.О.  руководителя | Дата проведения проверки | Основные замечания | Примечание |
| 1 | Центральный офис | **ООО**  **«ИНЭЛ»** | Нелюбов  Иван Владимирович | 12октября 2012г | 1.Предоставить договор с аттестованной лабораторией.  2. Организовать строительный контроль, систему контроля качества,  3. Предоставить Приказы, инструкции, журнал по пожарной безопасности.  4. Повысить квалификацию 5 сотрудникам.  5. Провести аттестацию 6 сотрудникам. | Срок исправления  Пункт 1-2,  10 дней с начала СМР  Пункт 3-5  12.11.2012г. |
| 2 | Центральный офис | **ООО**  **«ИнформТелекомСвязь»** | Войтов  Валерий Борисович | 23октября 2012г | 1.Предоставить Приказы о принятии на работу 3 сотрудников  2. Организовать строительный контроль  3. Предоставить журналы: по пожарной безопасности, инструктажа на рабочем месте, журнал вводного инструктажа, инструкцию по охране труда и пожарной безопасности, Приказы по охране труда. | Срок исправления  Пункт 2,  10 дней с начала СМР  Пункт 1, 3.  23.11.2012г. |
| 3 | Центральный офис | **ООО**  **«МГУ-Спецремстрой»** | Блинников Максим Викторович | 18октября 2012г | Провести повышение квалификации 2 сотрудникам. | Срок исправления  18.11.2012г. |
| 4 | Центральный офис | **ООО**  **«НПО СтройПрогресс»** | Тетерин Александр Викторович | 26октября 2012г | 1.Провести аттестацию 4 сотрудникам.  2. Предоставить Договора: аренды помещения, аренды техники, журналы по строительному контролю  3. Предоставить лицензированные программы компьютерного обеспечения. | Срок исправления  26.11.2012г. |
| 5 | Центральный офис | **ООО**  **«ПК Аком»** | Плахотин Станислав Николаевич | 22октября2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 6 | Центральный офис | **ООО**  **«Строй Инжинеринг»** | Кострюков  Антон Вячеславович | 23октября 2012г | Предоставить журнал по П.Б. | Срок исправления  23.11.2012г. |
| 7 | Центральный офис | **ООО**  **«Стройтраст»** | Сарцевич  Олег Станиславович | 16октября 2012г | Предоставить приказы о приеме на работу 4 сотрудников | Срок исправления  16.11.2012г. |
| 8 | Центральный офис | **ООО**  **«Техностройсервис»** | Залевский Геннадий Анатольевич | 29октября 2012г | 1.Предоставить приказы о приеме на работу и аттестации 2 сотрудников  2.Привести в соответствие Приложение №3  3.Организовать систему контроля качества  4. Предоставить документы по лицензированному программному обеспечению  5.Предоставить журналы регистрации вводного инструктажа и инструктажа по пожарной безопасности и инструкции по охране труда и пожарной безопасности. | Срок исправления  29.11.2012г.  (устранили) |
| 9 | Центральный офис | **ООО**  **«Сат Девелопмент»** | Есинов Андрей  Кимович | екабря 2012г | 1. Предоставить Приказы о приеме на работу 4 сотрудников  2. Предоставить Копии трудовых книжек на 4 сотрудников  3. Предоставить договор аренды офисного помещения.  4. Предоставить документы по Т.Б., О.Т., П.Б.  5. Предоставить документы по ОКСу.  6. Предоставить документы по строительному контролю. | Срок исправления  20.01.2013г. |
| 10 | Центральный офис | **ООО**  **ПСК «Юником»** | Марьясов Юрий Владимирович | 30октября 2012г | 1.Предоставить приказы о приеме на работу 5 сотрудников. | Срок исправления  30.11.2012г. |
| 11 | Центральный офис | **ООО**  **«Лосиный остров»** | Угринов Игорь  Николаевич | 26октября 2012г | 1.Предоставить приказы о приеме на работу 8 сотрудников.  2. Предоставить копии Трудовых книжек на 5 сотрудников.  3. Предоставить Договора: с аккредитованной лабораторией, по работе строительной .техники  4. Предоставить Журналы: П.Б., инструктажа на рабочем месте, Производства работ, Бетонных работ,  5. Предоставить: Акты скрытых работ, назначении ответственных Сертификат качества, Приказы о назначении ответственных. | Срок исправления  26.11.2012г. |
| 12 | Центральный офис | **ООО**  **«Рост-Строй»** | Михайлюк Ольга  Николаевна | 13ноября 2012г | 1.Предоставить Приказы о приеме на работу 10 сотрудников.  2. Устранить замечания по Приложению №3  3.Предоставить Дипломы об образовании на 3 сотрудников.  4. Предоставить УПК на 7 сотрудников.  5. Предоставить Договор аренды офиса.  6. Организовать систему контроля качества.  7. Не соблюдаются требования по Т.Б., О.Т, П.Б.  8. Предоставить Договор по лицензированным программам компьютерного обеспечения | Срок исправления  13.12.2012г. |
| 13 | Центральный офис | **ООО**  **«ИнтерРесурс»** | Чорлак Мехмет | 26октября 2012г | 1.Предоставить документы по строительному контролю, контролю качества, строительной лаборатории.  2. Не соблюдаются требования по Т.Б., О.Т, П.Б. | Срок исправления  10 дней с начала СМР |
| 14 | Центральный офис | **ООО**  **«Ремонтник»** | Зуйков Владимир Александрович |  | Отсутствие бюджетного финансирования  г. Саранск.  Перенос на 2013 год. |  |
| 15 | Центральный офис | **ООО**  **«ВОЛСЭНЕРГО»** | Поляков Виктор Владимирович | 25октября2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 16 | Московский  филиал №1 | **ООО**  **"Альтаир"** | Нестеров Игорь Владимирович |  |  |  |
| 17 | Московский  филиал №1 | **ЗАО**  **"КОНВЕРСИЯ-ЖИЛЬЕ"** | Кривулин Вячеслав Вячеславович |  |  |  |
| 18 | Московский  филиал №2 | **ООО**  **"Випо-Строй"** | Родькин Иван Васильевич | 23октября2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 19 | Московский  филиал №2 | **ООО**  **"ГалиосСтрой"** | Волгин Александр Анатольевич | 07 ноября 2012г | 1.Предоставить Копии Приказов о приеме на работу на 6 сотрудников и аттестаты на 6 сотрудников.  2. Предоставить Договор на аренду помещения.  3. Организовать Строительный контроль и Систему контроля качества, Т.Б.,О.Т., П.Б. | Срок исправления  07.12.2012г. |
| 20 | Московский  филиал №2 | **ООО**  **"РусАльпСтрой"** | Сосновская Елена Геннадьевна | 05октября 2012г | 1.Предоставить аттестаты на 5 сотрудников.  2. Предоставить копии Диплома на 2 сотрудников.  3. Организовать Строительный контроль и систему контроля качества. | Срок исправления  05.11.2012г. |
| 21 | Московский  филиал №2 | **ЗАО**  **"СППР"** | Евстигнеев Вячеслав Николаевич | 31октября 2012г | 1. Организовать Строительный контроль и систему контроля качества. | Срок исправления  01.12.2012г. |
| 22 | Московский  филиал №3 | **ООО**  **"Ски-Р- Восток"** | Павлов Геннадий Леонидович |  |  |  |
| 23 | Московский  филиал №3 | **ООО**  **"Прогресс-строй"** | Зарубин Анатолий Львович | 24 августа 2012г | 1.Предоставить договор с аттестованной лабораторией  2.Предоставить Дипломы и УПК на 2 сотрудников.  3. Предоставить документы по Т.Б., П.Б., О.Т. | Срок исправления  24.08.2012г. |
| 24 | Обособленное подразделение в г. Санкт - Петербург | **ООО**  **«Строй Инвест Сервис»** | Головань Андрей Юльевич | 30 октября 2012г | 1.Предоставить выписку из ЕГРЮЛ  2. Провести аттестацию работников | Срок исправления  15.05.2013г.  (устранили) |
| 25 | Филиал  г. Курск | **ИП**  **Сорокин Юрий Павлович.** | Сорокин Юрий Павлович. | 16 ноября 2012г | 1.Заключить договор с аккредитованной лабораторией для испытания образцов бетона и растворов.  2. Предоставить трудовые книги ИТР | Срок исправления  16.12.2013г. |
| 26 | Филиал  г. Курск | **ИП**  **Войтов Максим Александрович** | Войтов Максим Александрович |  |  |  |
| 27 | Филиал  г. Курск | **ООО**  **«ЭлитСтрой**  **Сервис»** | Волынков  Сергей  Евгеньевич | 19 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 28 | Филиал  г. Белгород | **ЗАО «Заготзерночерноземье»** | Орехов М. Р. | 08 октября 2012г | 1.Разработать инструкцию по технике безопасности.  2.Заключить договор с аккредитованной лабораторией.  3.Предоставить журналы: общий, операционного контроля, входного контроля. | Срок исправления  08.11.2012г. |
| 29 | Филиал  г. Белгород | **ООО**  **«СК Азимут»** | Кислых А.В | 18 октября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 30 | Филиал  г. Белгород | **ООО**  **«Интеграл-Инвест»** | Киясов Сергей Дмитриевич | 04 октября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 31 | Филиал  г. Белгород | **ООО**  **«Мастер-Строй»** | Гнездилов Е.А. | 31 октября 2012г | 1.Предоставить договор с аттестованной лабораторией | Срок исправления  31.11.2012г. |
| 32 | Филиал  г. Белгород | **ИП**  **«Благадырев»** | Благадырев В.П. | 29 октября 2012г | 1.Предоставить журнал входного учета материалов | Срок исправления  12.11.2012г. |
| 33 | Филиал  г. Улан-Удэ | **ООО**  **«Золтэ»** | Мантатов Баир Валерианович | 03 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 34 | Филиал  г. Братск | **ООО**  **«Технический центр СЕРВЕР»** | Соловьев Валерий Васильевич | 31 октября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 35 | Филиал  г. Воронеж | **ООО**  **«СпецПром**  **Монтаж»** | Тищенко Андрей Геннадьевич | 23 ноября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 36 | Филиал  г. Воронеж | **ООО**  **«ТерМа-Сталь»** | Терехов Александр Васильевич | 04 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 37 | Филиал  г. Воронеж | **ООО**  **«Новый дом»** | Рейбниц Александр Викторович | 06 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 38 | Филиал  г. Воронеж | **ООО ТК**  **«Дормаш»** | Ильяшенко Николай Васильевич | 14 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 39 | Филиал  г. Воронеж | **ООО**  **«ЭлектроСвит»** | Бригадин И.И. | 11 октября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 40 | Филиал  г. Тольятти | **ООО «Волгоэнергоремонт»** | Ярцев Анатолий Михайлович |  |  |  |
| 41 | Филиал  г. Тольятти | **ООО**  **«АЭ-Системы»** | Ямщиков Сергей Викторович |  |  |  |

**Ноябрь 2012г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Филиал | Наименование  фирмы | Ф.И.О.  руководителя | Дата проведения проверки | Основные замечания | Примечание |
| 1 | Центральный офис | **ГУП г. Москвы**  **«Стройинвест»** | Чекрызова  Елена Дмитриевна |  | Организация вышла из СРО |  |
| 2 | Центральный офис | **ООО**  **«Пром Строй Инвест»** | Парфенова Светлана Викторовна | 30ноября 2012г | 1.Привести в соответствие Приложение №3  2.Предоставить Приказы о приеме на работу 3 (трех) сотрудников, повысить квалификацию 2 сотрудникам.  3.Предоставить Трудовые книжки на 3 сотрудников, аттестацию на 2 сотрудников  4.Предоставить документы по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности.  5. Предоставить документы по группе работ №32  6. Организовать систему контроля качества и строительный контроль  7. Предоставить лицензированные программы компьютерного обеспечения. | Срок исправления  30.12.2012г. |
| 3 | Центральный офис | **ООО**  **«СК-Монолит»** | Ерохов Александр Тимофеевич | 15ноября 2012г | 1.Предоставить Договор аренды нежилого помещения  2.Предоставить Приказы о приеме на работу 7 (семи) сотрудников.  3.Предоставить Трудовую книжку и аттестацию на 1 сотрудника  4.Предоставить журналы по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности. | Срок исправления  15.12.2012г.  устранили |
| 4 | Центральный офис | **ООО**  **«Стройсервис-Центр» (1)** | Шевнин Вячеслав Викторович | 27 ноября 2012г | 1.Предоставить Аттестацию на 15 сотрудников.  2.Предоставить Приказы о приеме на работу 30 сотрудников.  3.Организовать строительный контроль, заключить договор с лабораторией, предоставить документы по Т.Б., О.Т., | Срок исправления  27.12.2012г.  Срок исправления п.3  10 дней с начала СМР  устранили |
| 5 | Центральный офис | **ООО**  **«Фирма «Стройкомплекс»** | Никульшин Андрей Андреевич | 14 ноября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 6 | Центральный офис | **ООО**  **«ЦСиНЭ» «ИНДЕКС»** | Волощук Сергей Дмитриевич | 26 ноября 2012г | 1.Предоставить УПК на 4 сотрудников | Срок исправления  26.12.2012г. |
| 7 | Центральный офис | **ООО**  **«Электромонтаж-СП»** | Степаненко Игорь Владимирович | 20 ноября 2012г | 1.Предоставить новое Приложение №3  2.Предоставить Приказы о приеме на работу 4 сотрудников.  3.Предоставить Трудовые книжки на 4 сотрудника | Срок исправления  20.12.2012г. |
| 8 | Центральный офис | **ООО**  **«СК «Крон»** | Горбатенко Андрей Игоревич | 22 ноября 2012г | 1.Предоставить новое Приложение №3  2.Предоставить Приказы о приеме на работу 8 сотрудников.  3.Предоставить Трудовые книжки на 7 сотрудников  4.Предоставить диплом на 1 сотрудника  5. Повысить квалификацию 2 сотрудникам  6. Предоставить документы по О.Т., Т.Б., П.Б.  7. Организовать систему контроля качества.  8. Предоставить договор аренды офиса и строительной техники и механизмов. | Срок исправления  20.12.2012г. |
| 9 | Центральный офис | **ООО**  **«СвязьЭлектро**  **Прибор**  **Монтаж»** | Бродский Андрей Анатольевич |  | Организация вышла из СРО |  |
| 10 | Центральный офис | **ООО**  **«Северо-Западная Компания»** | Прохоров Александр Васильевич | 05 декабря 2012г | 1. Аттестовать 11 сотрудников  2. Предоставить документы по О.Т., Т.Б., П.Б.  3. Организовать систему контроля качества.  4. Организовать строительный контроль | Срок исправления  05.01.2013г. |
| 11 | Центральный офис | **ООО**  **«Лэтсар»** | Апанасенко Андрей Владимирович | 29 ноября 2012г | 1. Повысить квалификацию и аттестовать 1 сотрудника  2. Предоставить документы по О.Т., Т.Б., П.Б.  3. Организовать систему контроля качества. | Срок исправления  29.12.2012г.  (устранили) |
| 13 | Центральный офис | **ООО**  **«Строй Инвест»** | Адамов Андрей Васильевич | 07 ноября 2012г | 1.Предоставить журналы вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте | Срок исправления  06.12.2012г. |
| 14 | Центральный офис | **ООО**  **«АВИС»** | Сандул Вячеслав Павлович | 28 ноября 2012г | 1.Предоставить журнал производства работ, входного контроля, акты на скрытые работы, сертификаты качества материалов  2. Приказ о назначении ответственного за СМР и системы контроля качества.  3. Предоставить документы по О.Т., Т.Б., П.Б. | Срок исправления  28.12.2012г. |
| 15 | Центральный офис | **ООО**  **"КНАИС СТРОЙ"** | Дудник Сергей Викторович |  | Отсутствие бюджетного финансирования  г. Ростов на Дону.  Перенос на 2013 год. | . |
| 16 | Московский  филиал №1 | **ОАО**  **"СПМНУ-11"** | Фролов Сергей Алексеевич |  |  |  |
| 17 | Московский  филиал №1 | **ООО**  **"Гидроспецсервис"** | Алёшина Лариса Александровна | 19 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 18 | Московский  филиал №2 | **ООО**  **"ИНЭК"** | Кайдаков Евгений Станиславович | 15 ноября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 19 | Московский  филиал №2 | **ЗАО**  **"Строительная фирма "РИК-С"** | Щедров Геннадий Иванович | 08 ноября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 20 | Московский  филиал №2 | **ООО**  **"Тех Мон Строй"** | Головенкин Олег Юрьевич |  | Организация вышла из членов СРО НП МОСМО «Стройкорпорация» |  |
| 21 | Московский  филиал №2 | **ООО "СтройЭлектростатика"** | Базанов Вяеслав Павлович | 21 ноября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 22 | Филиал  г. Курск | **ООО НПО**  **«ЭкоВодИнжиниринг»** | Дюмин Эдуард Николаевич |  |  |  |
| 23 | Филиал  г. Курск | **ООО**  **«СтройГрад»** | Смоляков Юрий Леонидович |  |  |  |
| 24 | Филиал  г. Курск | **ООО «МСК-Мастер»** | Кривенда Елена Евгеньевна |  |  |  |
| 25 | Филиал  г. Белгород | **ООО**  **«Техсервис»** | Золотько Д.В. | 11 ноября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 26 | Филиал  г. Белгород | **ООО**  **«Жилремсервис»** | Малышев А.В. | 24 ноября 2012г | 1.Предоставить документацию по ТБ и ОТ. | Срок исправления  24.12.2012г. |
| 27 | Филиал  г. Белгород | **ООО**  **«КиБ»** | Бичевой С.В. | 12 ноября 2012г | 1.Предоставить Договор с аккредитованной строительной лабораторией. | Срок исправления  12.12.2012г. |
| 28 | Филиал  г. Белгород | **ООО «АнтаресСтрой**  **Сервис»** | Тюрин Е.В. | 13 ноября 2012г | 1.Предоставить Новое приложение №3.  2.Повысить квалификацию 2 сотрудникам. | Срок исправления  13.12.2012г. |
| 29 | Филиал  г. Белгород | **ИП**  **Мякгих Н.Г.** | Мягких Н.Г. | 06 ноября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 30 | Филиал  г. Улан-Удэ | **ООО**  **"Урандорстрой"** | Бороноев Виктор Георгиевич | 23 ноября 2012г | Предоставить Приказ о возложении ответственности по генеральному подряду. | Срок исправления  06.12.2012г |
| 31 | Филиал  г. Улан-Удэ | **ООО**  **"РЕМ "** | Бадлуев Николай Ильич |  |  |  |
| 32 | Филиал  г. Улан-Удэ | **ООО**  **«Компания Регион»** | Омбоев Саян Владимирович | 06 ноября 2012г | Повысить квалификацию 3 сотрудникам | Срок исправления  06.12.2012г |
| 33 | Филиал  г. Братск | **ООО**  **«Строитель»** | Полесов Сергей Валерьевич | 28 ноября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 34 | Филиал  г. Братск | **ИП**  **Малеева Валентина Тимофеевна** | Малеева Валентина Тимофеевна |  |  |  |
| 35 | Филиал  г. Воронеж | **ООО**  **«Нефтегазиндустрия»** | Исмаилов Аскар Максимович | 10 декабря  2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 36 | Филиал  г. Воронеж | **ООО**  **«Стройинвест»** | Наторин Анатолий Владимирович | 13 ноября  2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 37 | Филиал  г. Воронеж | **ООО «Металлоконструкция»** | Пономарев Андрей Сергеевич | 12 ноября  2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 38 | Филиал  г. Воронеж | **ООО**  **Теплоэнергострой»** | Наторин Анатолий Владимирович | 12 ноября  2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | . |
| 39 | Филиал  г. Воронеж | **ООО «Энергомонтажремонт»** | Пономарев Андрей Сергеевич | 14 ноября  2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 40 | Филиал  г. Воронеж | **МУП «Строитель»** | Рымарев Лев Лукич | 28 ноября  2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 41 | Филиал  г. Тольятти | **ООО**  **«СТК-Стандарт»** | Хлебников Олег Георгиевич |  |  |  |
| 42 | Филиал  г. Тольятти | **ООО**  **«Строй Экспорт»** | Ксенофонтов Олег Владимирович |  |  |  |
| 43 | Филиал  г. Тольятти | **ООО «СпецМонолитСтрой»** | Графчев Александр Павлович |  |  |  |

**Декабрь 2012г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Филиал | Наименование  фирмы | Ф.И.О.  руководителя | Дата проведения проверки | Основные замечания | Примечание |
| 1 | Центральный офис | **ООО**  **«Атлант-Строй»** | Терентьев  Алексей Владимирович | 25 декабря 2012г | 1.Предоставить трудовые книжки на 4 сотрудников, Приказ о приеме на работу на 4 сотрудников, УПК на 4 сотрудников, провести аттестацию на 4 сотрудников.  2.Предоставить документы по О.Т.и Т.Б.  3. Предоставить документы по ОКС. | Срок исправления  25.01.2013г  устранили |
| 2 | Центральный офис | **ООО**  **«Астра Дизайн»** | Тимофеев Вячеслав Николаевич | 16 ноября 2012г | 1.Предоставить трудовые книжки на 4 сотрудников, Приказ о приеме на работу на 6 сотрудников, УПК на 1 сотрудника.  2. Организовать строительный контроль.  3.Предоставить журналы по О.Т.и Т.Б. | Срок исправления  16.12.2012г |
| 3 | Центральный офис | **ООО**  **«СВТ-Строй»** | Тюрин  Сергей  Викторович |  | ВЫШЛИ ИЗ СРО |  |
| 4 | Центральный офис | **ООО**  **«Стройсервис-Центр» (2)** | Шевнин  Вячеслав Викторович | 14 декабря 2012г | 1.Предоставить Трудовые книжки на 10 сотрудников.  2.Предоставить Приказы о приеме на работу 29 сотрудников.  3.Организовать строительный контроль, заключить договор с лабораторией, предоставить документы по Т.Б., О.Т., | Срок исправления  15.01.2013г.  Срок исправления п.3  10 дней с начала СМР  (устранили) |
| 5 | Центральный офис | **ФГУП**  **«РОСДОРНИИ»** | Могильный Константин Витальевич | 06 декабря 2012г | 1.Предоставить аттестацию на 1 сотрудника. | Срок исправления  10.01.2013г |
| 6 | Центральный офис | **ФГУП**  **«Щелковский биокомбинат»** | Чудин Олег Васильевич | 23 ноября 2012г | Предоставить диплом и аттестацию на 1 сотрудника  Предоставить документацию по строительному контролю.  Организовать систему контроля качества  Предоставить документы по Т.Б., П.Б..О.Т.  Предоставить лицензированные программы компьютерного обеспечения. | Срок исправления  23.12.2012г |
| 7 | Центральный офис | **ООО**  **«Водоотводящие и канализационные системы»** | Алешин Валерий Петрович | 20 ноября 2012г | 1.Предоставить Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности.  2.Предоставить трудовую книжку, Приказ о приеме на работу на 1 сотрудника  3.Предоставить Приказ о назначении ответственного за проведение СМР | Срок исправления  20.12.2012г |
| 8 | Центральный офис | **ООО**  **«ЭНКОМ-Стройпроект»** | Петров Александр Семенович | 06 декабря 2012г | Принято решение о приостановлении действия Свидетельства до соответствия Требованиям по кадровому составу. | Срок исправления  До соответствия Требованиям по кадровому составу. |
| 9 | Центральный офис | **ООО**  **«СК «БЕРЕГ»** | Русу Сергей Георгиевич | 11 декабря 2012г | Предоставить документы по осуществлению строительного контроля.  Предоставить договор с аттестованной лабораторией. | Срок исправления  10 дней с начала СМР |
| 10 | Центральный офис | **ООО**  **«СТРОЙКОМ 9»** | Братерский Сергей Константинович |  | Вышли из СРО. |  |
| 11 | Центральный офис | **ООО**  **« Люная Риэл Эстейт»** | Тютюник В.И. | 19 декабря 2012г | Привести в соответствие Приложение №3  Провести аттестацию 3 сотрудников. | Срок исправления  19.01.2013г |
|  | Обособленное подразделение в г. Санкт - Петербург | **ООО**  **«Промстроймонтаж»** | Трофимов  Дмитрий  Валентинович | 17 декабря 2012г | 1.Повысить квалификацию на 1 сотрудника. | Срок исправления  28.12.2012г |
| 16 | Московский  филиал №1 | **ООО**  **«ИндаСофт»** | Толмасская Ирина Иосифовна |  |  |  |
| 17 | Московский  филиал №1 | **ООО**  **"Торговая Компания 103"** | Юз Анатолий Львович | 13 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 18 | Московский  филиал №2 | **ООО "Ремстройреставрация"** | Шадрин Сергей Александрович | 06 ноября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 19 | Московский  филиал №2 | **ООО**  **"Санто"** | Шацкий Владимир Ильич | 12 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 20 | Московский  филиал №2 | **ООО**  **"ТОМС"** | Никитин Александр Анатольевич | 27 ноября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 21 | Московский  филиал №2 | **ООО «КапиталСтрой»** | Смирнов А.В. | 27 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 22 | Филиал  г. Курск | **ООО «Интер-строй XXI»** | Лубков Максим Александрович |  |  |  |
| 23 | Филиал  г. Курск | **ООО «Арт-Мастер»** | Лебедева Нина Густафовна |  |  |  |
| 24 | Филиал  г. Курск | **ОАО**  **«Квадра-ремонт»** | Полякевич Валерий Генрихович |  |  |  |
| 25 | Филиал  г Белгород | **ООО**  **«ПромТехИнвест»** | Воробьев  Анатолий  Николаевич | 24 декабря 2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 26 | Филиал  г Белгород | **ООО**  **«Ритм»** | Бабынин  Леонид  Иванович | 25 декабря 2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 27 | Филиал  г Белгород | **ООО**  **«Отделремстрой»** | Унковский В.К. | 25 декабря 2012г | Предоставить договор с аттестованной лабораторией | Срок исправления  30.01.2013г |
| 28 | Филиал  г Белгород | **ООО**  **«СК Лидер»** | Доронин  Александр  Александрович | 20 ноября 2012г | Повысить квалификацию 2 сотрудникам | Срок исправления  30.11.2012г  (устранили) |
| 29 | Филиал  г Белгород | **ООО «АльянсБелСтрой»** | Гончаренко Д.В. | 17 декабря 2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 30 | Филиал  г Белгород | **ООО «ПартнерМонтажСервис»** | Мясищев  Сергей Борисович | 19 декабря 2012г | Предоставить договор с аттестованной лабораторией | Срок исправления  10.01.2013г |
| 31 | Филиал  г Белгород | **ООО**  **«ИНВЕНТ»** | Потапова А.В. | 20 декабря 2012г | Предоставить Приказы о назначении ответственных по О.Т., Т.Б. | Срок исправления  31.01.2013г |
| 32 | Филиал  г Белгород | **ЗАО**  **«Монтажник ЦММ»** | Косицын  Анатолий  Васильевич | 25 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 33 | Филиал  г. Улан-Удэ | **ООО**  **«ВЛА-ДИ»** | Борисов  Виктор Васильевич | 04 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 34 | Филиал  г. Улан-Удэ | **ООО " Байкальские коммунальные системы"** | Прозовских Юрий Львович | 13 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 35 | Филиал  г. Улан-Удэ | **ООО "Сибтехнострой»** | Фукс Андрей Викторович | 14 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 36 | Филиал  г. Улан-Удэ | **ООО  «Управление механизации строительства №2»** | Рандин Николай Федотович | 26 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 37 | Филиал  г. Улан-Удэ | **ООО  "Гранит"** | Мацияко Елена Николаевна | 29 декабря 2012г | Предоставить договор с аттестованной лабораторией | Срок исправления  01.03.2013г |
| 38 | Филиал  г. Братск | **ООО**  **«Стройсервис»** | Паргачевский Виктор Михайлович |  |  |  |
| 39 | Филиал  г. Братск | **ООО**  **«Байкал - Строй – Инвест»** | Подзигун Сергей Николаевич |  |  |  |
| 40 | Филиал  г. Воронеж | **ООО**  **Технострой-регион»** | Вифляев Андрей Борисович |  |  |  |
| 41 | Филиал  г. Воронеж | **ООО**  **«Техэнергомонтаж»** | Крючков Юрий Викторович |  |  |  |
| 42 | Филиал  г. Воронеж | **ООО**  **«Перспектива»** | Новиков Андрей Анатольевич |  |  |  |
| 43 | Филиал  г. Воронеж | **ООО**  **«ИнтерКров»** | Лепендин Павел Леонидович | 17 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 44 | Филиал  г. Воронеж | **ООО**  **«Монолитспецстрой»** | Бондаренко П.А. | 24 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 45 | Филиал  г. Тольятти | **ООО**  **СК «Строй-АС»** | Новиков Андрей Владимирович |  |  |  |
| 46 | Филиал  г. Тольятти | **ООО**  **«Р.С. Сервис»** | ШарафутдиновШагит Идрисович |  |  |  |